| Verksamhetsinvesteringar för Trafikverket, per objekt, tkr) | Totalt | Ack. utfall | Prognos 2024 | Budget 2025 | Beräknat 2026 | Beräknat 2027-- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fordon för upphandlad nattågstrafik | 4 777 651 | 37 300 | 12 000 | 322 897 | 266 959 | 4 138 495 |
| Färja | 2 152 444 | 317 000 | 375 400 | 468 201 | 658 589 | 333 254 |
| System Marknadsanpassad Planering av Kapacitet | 1 194 645 | 1 046 800 | 146 000 | 1 845 | 0 | 0 |
| Ombyggnad trafikledningscentraler | 915 054 | 77 000 | 170 000 | 189 218 | 247 560 | 231 276 |
| It-infrastruktur för it-miljö, nationella datahallar | 858 759 | 706 000 | 39 400 | 59 967 | 53 392 | 0 |
| Arbetståg | 531 536 | 0 | 153 400 | 141 521 | 181 977 | 54 638 |
| Personbilar internleasing | 557 543 | 316 000 | 115 000 | 55 354 | 71 189 | 0 |
| Diesellok för röjningsorganisation | 315 113 | 2 400 | 29 400 | 69 746 | 168 184 | 45 383 |
| Civilt försvar - investering i fastigheter i ny regional indelning | 256 017 | 5 300 | 31 700 | 78 418 | 72 079 | 68 520 |
| Gemensamt underhållsstöd (GUS) | 177 425 | 129 800 | 29 500 | 9 226 | 8 899 | 0 |
| Spårgående snöslungor | 155 717 | 89 200 | 0 | 66 517 | 0 | 0 |
| Järnvägsmuseet | 86 200 | 76 200 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tomteboda lokstall | 55 954 | 0 | 600 | 55 354 | 0 | 0 |
| Diesellok eller duolok | 56 515 | 0 | 15 000 | 41 515 | 0 | 0 |
| Växlingslok Sannahed | 45 457 | 100 | 700 | 4 613 | 40 044 | 0 |
| Anläggningsinformation i GÅ-processen | 44 669 | 0 | 7 000 | 8 303 | 8 009 | 21 357 |
| Gemensam ärendehantering | 45 374 | 12 800 | 10 000 | 9 226 | 8 899 | 4 449 |
| Strukturera infrastruktur- och anläggningsinformation | 39 246 | 1 900 | 21 100 | 8 949 | 7 297 | 0 |
| ABBA - Fysiskt tillträdesskydd | 38 500 | 26 200 | 12 300 | 0 | 0 | 0 |
| Kranbilar | 29 522 | 0 | 0 | 29 522 | 0 | 0 |
| Godsvagnar | 23 451 | 0 | 5 000 | 18 451 | 0 | 0 |
| Svetsmaskin | 24 706 | 7 400 | 15 000 | 2 306 | 0 | 0 |
| Ny ajourhållningsmiljö för Nationell vägdatabas | 21 750 | 20 800 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| Stängsling med grindar | 20 574 | 1 200 | 8 500 | 5 535 | 5 339 | 0 |
| Investering i utbildningsmiljön för tågklarerare | 19 829 | 5 900 | 10 700 | 3 229 | 0 | 0 |
| Summa utgifter för investeringar | 12 443 651 | 2 879 300 | 1 218 650 | 1 649 913 | 1 798 416 | 4 897 372 |
| Finansiering |  |  |  |  |  |  |
| Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) | 12 443 651 | 2 879 300 | 1 218 650 | 1 649 913 | 1 798 416 | 4 897 372 |
| Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiering | 12 443 651 | 2 879 300 | 1 218 650 | 1 649 913 | 1 798 416 | 4 897 372 |
| varav investeringar i anläggningstillgångar |  |  |  |  |  |  |
| Datasystem, rättigheter mm | 8 703 335 | 1 579 200 | 590 700 | 995 539 | 997 627 | 4 540 269 |
| Maskiner och inventarier | 2 525 547 | 1 071 300 | 399 000 | 390 429 | 538 991 | 125 827 |
| Fastigheter och mark | 1 214 769 | 228 800 | 228 950 | 263 945 | 261 798 | 231 276 |
| Övriga verksamhetsinvesteringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa investeringar i anläggningstillgångar | 12 443 651 | 2 879 300 | 1 218 650 | 1 649 913 | 1 798 416 | 4 897 372 |