| Investeringsbudget |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (tkr) | Totalt | Ack | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | Utfall | Prognos | Budget | Beräknat | Beräknat | Beräknat |
| Verksamhetsinvesteringar per objekt |  |  |  |  |  |  |  |
| Studiestartstödet | 21 000 | 0 | 6 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| # Verksamhetsdriven systemförnyelse Studiemedel | # 94 227 | # 36 016 | # 9 233 | # 14 644 | # 22 763 | # 11 572 | # 0 |
| # Verksamhetsdriven systemförnyelse Återbetalning | # 70 632 | # 22 | # 9 035 | # 25 449 | # 24 800 | # 11 326 | # 0 |
| # Verksamhetsdriven systemförnyelse Studiehjälp | # 21 739 | # 207 | # 1 285 | # 3 648 | # 11 537 | # 5 062 | # 0 |
| # Verksamhetsdriven systemförnyelse Automatmigrering | # 88 511 | # 6 266 | # 4 385 | # 25 174 | # 28 660 | # 21 724 | # 2 300 |
| # Verksamhetsdriven systemförnyelse Gemensamt | # 52 230 | # 281 | # 10 507 | # 27 226 | # 10 819 | # 3 397 | # 0 |
| # Verksamhetsdriven systemförnyelse Övrigt och licenser | # 196 577 | # 94 916 | # 32 612 | # 26 282 | # 22 792 | # 19 975 | # 0 |
| Verksamhetsdriven systemförnyelse Totalt | 523 915 | 137 708 | 67 057 | 122 423 | 121 371 | 73 057 | 2 300 |
| Summa utgifter för investeringar | 544 915 | 137 708 | 73 057 | 137 423 | 121 371 | 73 057 | 2 300 |
| Finansiering |  |  |  |  |  |  |  |
| Lån i Riksgälden - Studiestartstödet | 20 000 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| Lån i Riksgälden - Verksamhetsdriven systemförnyelse Totalt | 216 123 | 20 566 | 32 174 | 63 641 | 68 341 | 31 400 | 0 |
| Anslag | 308 792 | 117 142 | 35 883 | 58 781 | 53 030 | 41 656 | 2 300 |
| Summa finansiering | 544 915 | 137 708 | 73 057 | 137 422 | 121 371 | 73 056 | 2 300 |