| Investeringsbudget |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (tkr) | Totalt | Ack | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | Utfall | Prognos | Budget | Beräknat | Beräknat | Beräknat |
| Verksamhetsinvesteringar per objekt |  |  |  |  |  |  |  |
| Tillfällig lagring (AP Flyg) | 60 785 | 38 778 | 17 712 | 4 295 | 0 | 0 | 0 |
| Tullager (slut 2017) | 58 563 | 58 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATV (start 2018-02-01) | 37 704 | 0 | 6 515 | 4 857 | 7 493 | 14 810 | 4 029 |
| Omställning av importproceduren (slut 2019) | 25 631 | 243 | 6 678 | 18 711 | 0 | 0 | 0 |
| Omställning ekonomisk aktör (slut 2019) | 19 351 | 3 203 | 10 562 | 5 586 | 0 | 0 | 0 |
| ICS 2 | 23 199 | 0 | 0 | 7 648 | 10 693 | 4 858 | 0 |
| Omställning exportproceduren, fas 2 (start 2021) | 28 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 299 | 22 792 |
| Import centraliserad klarering (start 2022) | 12 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 651 |
| Utredningsstöd (slut 2020) *Med avräkning för ISF finansiering | 33 529 | 8 660 | 12 151 | 12 502 | 215 | 0 | 0 |
| Uppbörd | 25 000 | 0 | 0 | 6 449 | 4 982 | 9 099 | 4 471 |
| Övrigt (<20 000 tkr) | 409 016 | 0 | 85 418 | 61 976 | 100 274 | 84 208 | 77 140 |
| Summa utgifter för investeringar | 733 521 | 109 447 | 139 036 | 122 024 | 123 657 | 118 274 | 121 083 |
| Finansiering |  |  |  |  |  |  |  |
| Lån i Riksgäldskontoret | 317 895 | 42 899 | 64 996 | 49 800 | 58 600 | 53 600 | 48 000 |
| Anslag | 415 626 | 66 548 | 74 040 | 72 224 | 65 057 | 64 674 | 73 083 |
| Summa finansiering | 733 521 | 109 447 | 139 036 | 122 024 | 123 657 | 118 274 | 121 083 |