| Investeringsbudget |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (tkr) | Totalt | Ack | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | Utfall | Prognos | Beräknat | Beräknat | Beräknat | Beräknat |
| Verksamhetsinvesteringar per objekt |  |  |  |  |  |  |  |
| Nytt IT-stöd för mål- och gäldenärshantering | 321 926 | 284 992 | 36 934 | 0 | 0 | 0 |  |
| Nytt IT-stöd för summarisk process | 128 945 | 127 847 | 1 098 | 0 | 0 | 0 |  |
| Informations- och stödtjänster | 165 953 | 103 759 | 30 194 | 32 000 | 0 | 0 |  |
| Ersättningsprogrammet | 39 884 | 39 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Digitala tjänster | 75 223 | 14 715 | 26 508 | 34 000 | 0 | 0 |  |
| Medelshantering 4b-7 | 81 894 | 81 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Skuldsanering | 33 232 | 33 232 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Övrigt 2020–2024 (<20 000 tkr) | 642 377 | 0 | 54 277 | 111 100 | 173 100 | 170 800 | 133 100 |
| Materiella anläggningstillgångar | 78 110 | 0 | 14 010 | 17 100 | 15 100 | 15 800 | 16 100 |
| Summa utgifter för investeringar | 1 567 603 | 686 324 | 163 020 | 194 200 | 188 200 | 186 600 | 149 200 |
| Finansiering |  |  |  |  |  |  |  |
| Lån i Riksgäldskontoret | 1 071 113 | 553 003 | 109 010 | 107 100 | 105 100 | 105 800 | 91 100 |
| Anslag | 496 431 | 133 321 | 54 010 | 87 100 | 83 100 | 80 800 | 58 100 |
| Summa finansiering | 1 567 544 | 686 324 | 163 020 | 194 200 | 188 200 | 186 600 | 149 200 |