| Verksamhetsinvesteringar för Trafikverket, per objekt, miljoner kronor | Totalt | Ack utfall | Prognos 2020 | Budget 2021 | Beräknat 2022 | Beräknat 2023 och framåt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System Marknadsanpassad Planering av Kapacitet | 720 | 465 | 124 | 131 | 0 | 0 |
| System anläggningsdata | 474 | 400 | 49 | 25 | 0 | 0 |
| Spårgående snöslungor | 181 | 36 | 37 | 69 | 38 |  |
| Finansiering |  |  |  |  |  |  |
| Lån i Riksgäldskontoret | 1 375 | 901 | 210 | 225 | 38 | 0 |