| Investeringsbudget |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (tkr) | Totalt | Ack | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | Utfall | Prognos | Beräknat | Beräknat | Beräknat | Beräknat |
| Verksamhetsinvesteringar per objekt |  |  |  |  |  |  |  |
| Nytt IT-stöd för mål- och gäldenärshantering | 321 979 | 321 941 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nytt IT-stöd för summarisk process | 128 945 | 128 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informations- och stödtjänster | 206 959 | 128 859 | 37 169 | 40 930 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättningsprogrammet | 39 884 | 39 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitala Tjänster | 109 140 | 40 173 | 27 794 | 41 172 | 0 | 0 | 0 |
| Medelshantering 4b-7 | 81 894 | 81 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldsaneringslag 2016 | 33 232 | 33 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nytt IT-stöd för skuldsaneringen | 119 521 | 0 | 19 521 | 25 000 | 27 500 | 27 500 | 20 000 |
| Digitala handlingar inom verkställigheten | 50 721 | 3 571 | 16 150 | 18 500 | 12 500 | 0 | 0 |
| Övrigt 2021–2025 (<20 000 tkr) | 378 072 | 0 | 39 172 | 35 827 | 103 900 | 93 860 | 105 313 |
| Materiella anläggningstillgångar | 61 546 | 0 | 6 144 | 16 129 | 15 100 | 14 360 | 9 813 |
| Summa utgifter för investeringar | 1 531 893 | 778 501 | 145 988 | 177 558 | 159 000 | 135 720 | 135 126 |
| Finansiering |  |  |  |  |  |  |  |
| Lån i Riksgäldskontoret | 473 546 | 0 | 88 144 | 106 129 | 100 100 | 94 360 | 84 813 |
| Anslag | 279 846 | 0 | 57 844 | 71 429 | 58 900 | 41 360 | 50 313 |
| Summa finansiering | 753 392 | 0 | 145 988 | 177 558 | 159 000 | 135 720 | 135 126 |