Bilaga till regeringsbeslut 2021-12-22

INVESTERINGSBUDGET

Följande gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar (tusental kronor)

| (tkr) | Totalt | Ack. Utfall | 2021 Prognos | 2022 Budget | 2023 Beräknat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhetsinvesteringar per objekt |  |  |  |  |  |
| Inrapporteringsplattform | 24 320 | 18 654 | 5 666 |  |  |
| Enhetlig datahantering | 18 095 | 13 884 | 4 211 |  |  |
| Tillståndsprojektet | 26 142 | 2 900 | 10 646 | 11 096 | 1 500 |
| Övriga projekt | 8 000 |  |  | 4 000 | 4 000 |
| Summa utgifter för investeringar | 76 557 | 35 438 | 20 523 | 15 096 | 5 500 |
| Finansiering |  |  |  |  |  |
| Lån i Riksgäldskontoret | 76 557 | 35 438 | 20 523 | 15 096 | 5 500 |
| Bidrag | 0 |  |  |  |  |
| Finansiell leasing | 0 |  |  |  |  |
| Anslag | 57 682 | 35 049 | 11 652 | 8 981 | 2 000 |
| Summa finansiering | 134 239 | 70 487 | 32 175 | 24 077 | 7 500 |