| Verksamhetsinvesteringar för Trafikverket, per objekt, (mnkr) | Totalt | Ack. utfall | Prognos 2022 | Budget 2023 | Beräknat 2024 | Beräknat 2025-- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System Marknadsanpassad planering av kapacitet | 969 | 722 | 152 | 95 | 0 | 0 |
| Diesellok för röjningsorganisation | 318 | 1 | 5 | 5 | 32 | 275 |
| Färja | 2 846 | 137 | 90 | 358 | 713 | 1 548 |
| Fordon för upphandlad nattågstrafik | 4 635 | 10 | 15 | 570 | 214 | 3 826 |
| IT infrastruktur för IT-miljö, nationella datahallar1 | 1 375 | 469 | 216 | 110 | 111 | 469 |
| Spårgående snöslungor | 204 | 83 | 25 | 30 | 66 | 0 |
| Ombyggnad trafikledningscentraler | 942 | 20 | 46 | 68 | 255 | 553 |
| Summa utgifter för investeringar | 11 289 | 1 442 | 549 | 1 236 | 1 391 | 6 671 |
| Finansiering | 0 |  |  |  |  |  |
| Lån i Riksgäldskontoret | 11 289 | 1 442 | 549 | 1 236 | 1 391 | 6 671 |
| Bidrag | 0 |  |  |  |  |  |
| Finansiell leasing | 0 |  |  |  |  |  |
| Anslag 1:x | 0 |  |  |  |  |  |
| Summa finansiering | 11 289 | 1 442 | 549 | 1 236 | 1 391 | 6 671 |

1 Inklusive Nationella datahallar