| Verksamhetsinvesteringar för Trafikverket, per objekt, (mnkr) | Totalt | Ack. utfall | Prognos 2023 | Budget 2024 | Beräknat 2025 | Beräknat 2026-- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-infrastruktur för IT-miljö, nationella datahallar | 863 375 | 628 900 | 99 000 | 25 946 | 59 287 | 50 242 |
| Systemstöd planering | 73 500 | 69 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| System Marknadsanpassad Planering av Kapacitet | 972 100 | 877 100 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| Gemensamt underhållsstöd (GUS) | 171 615 | 99 600 | 31 500 | 25 290 | 15 225 | 0 |
| Ombyggnad trafikledningscentraler | 840 891 | 39 700 | 68 000 | 238 385 | 221 655 | 273 151 |
| Färja | 2 688 215 | 275 500 | 357 700 | 667 947 | 504 926 | 882 142 |
| Spårgående snöslungor | 201 100 | 85 100 | 116 000 | 0 | 0 | 0 |
| Diesellok för röjningsorganisation | 283 557 | 1 600 | 5 700 | 29 974 | 98 513 | 147 770 |
| Fordon för upphandlad Nattågstrafik | 3 651 466 | 30 000 | 15 000 | 632 259 | 403 009 | 2 571 198 |
| Gemensam ärendehantering | 30 697 | 7 700 | 11 200 | 9 648 | 2 149 | 0 |
| ABBA - Fysiskt tillträdesskydd | 27 000 | 17 800 | 9 200 | 0 | 0 | 0 |
| Svetsmaskin | 21 174 | 0 | 0 | 13 114 | 8 060 | 0 |
| Summa utgifter för investeringar | 9 824 690 | 2 132 000 | 812 800 | 1 642 563 | 1 312 824 | 3 924 503 |
| Finansiering |  |  |  |  |  |  |
| Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) | 9 824 690 | 2 132 000 | 812 800 | 1 642 563 | 1 312 824 | 3 924 503 |
| Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiering | 9 824 690 | 2 132 000 | 812 800 | 1 642 563 | 1 312 824 | 3 924 503 |